# TEST PLAN

Đề Tài: Kiểm thử thủ công và tự động Website AirBnB

Mục Lục

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN	3

1.1 Giới thiệu	3

1.2 Mục tiêu kiểm thử	3

2. PHẠM VI KIỂM THỬ	4

2.1 Các tính năng trong phạm vi kiểm thử	4

2.2 Các tính năng ngoài phạm vi kiểm thử	4

3. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ	5

3.1 Phương pháp thiết kế Framework	5

3.2 Kỹ thuật xử lý đặc biệt trong Automation	5

4. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ	6

4.1 Cấu hình phần mềm	6

4.2 Cấu hình phần cứng	6

4.3 Dữ liệu kiểm thử	6

5. QUY TRÌNH THỰC THI KIỂM THỬ	7

5.1 Chuẩn bị dữ liệu	7

5.2 Các bước thực hiện	7

5.3 Ghi nhận kết quả	7

6. TIÊU CHÍ DỪNG VÀ ĐẠT	8

6.1 Tiêu chí tạm dừng	8

6.2 Tiêu chí hoàn thành	8

7. QUẢN LÝ RỦI RO	9

8. SẢN PHẨM BÀN GIAO	10

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1 Giới thiệu

Dự án tập trung vào việc xây dựng khung kiểm thử tự động (Automation Framework) cho hệ thống đặt phòng trực tuyến. Mục tiêu chính là đảm bảo chất lượng phần mềm thông qua việc kiểm tra các tính năng trọng yếu, từ luồng đăng ký người dùng mới đến các nghiệp vụ phức tạp như tìm kiếm nâng cao và đặt phòng thanh toán.

## 1.2 Mục tiêu kiểm thử

- Tự động hóa 100% các kịch bản kiểm thử chức năng (Functional Testing) đã được thiết kế trong tài liệu kịch bản.

- Đảm bảo tính ổn định của hệ thống thông qua kiểm thử hồi quy (Regression Testing) sau mỗi lần cập nhật mã nguồn.

- Xác thực tính chính xác của các logic tính toán giá tiền và ràng buộc dữ liệu thời gian thực.

- Cung cấp báo cáo trực quan, chi tiết về trạng thái của từng test case để hỗ trợ việc ra quyết định phát hành sản phẩm.

# 2. PHẠM VI KIỂM THỬ

## 2.1 Các tính năng trong phạm vi kiểm thử

Dựa trên cấu trúc Page Object Model, các module sau sẽ được kiểm thử toàn diện:

- Module Đăng ký (Register): Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (Tên, Email, Mật khẩu, Số điện thoại, Ngày sinh). Xác thực các trường hợp đăng ký thành công và các thông báo lỗi khi dữ liệu không hợp lệ hoặc email đã tồn tại.

- Module Đăng nhập (Login): Kiểm tra luồng đăng nhập thành công, đăng nhập thất bại với mật khẩu sai và chức năng đăng xuất để bảo mật tài khoản.

- Module Tìm kiếm phòng (Search): Kiểm tra khả năng lọc phòng theo địa điểm cụ thể (Hồ Chí Minh), theo thời gian (Check-in/Check-out), theo số lượng khách và theo khoảng giá tài chính.

- Module Đặt phòng (Booking Flow): Đây là luồng nghiệp vụ quan trọng nhất, bao gồm việc chọn phòng, xác nhận thông tin và kiểm tra thông báo đặt phòng thành công. Đặc biệt trọng tâm vào việc xác thực logic tính toán giá động (giá phòng x số đêm + phí dịch vụ).

- Module Hồ sơ người dùng (User Profile): Kiểm tra khả năng chỉnh sửa thông tin cá nhân, truy cập Dashboard quản lý và tính năng cập nhật ảnh đại diện (Upload Avatar).

## 2.2 Các tính năng ngoài phạm vi kiểm thử

- Kiểm thử hiệu năng hệ thống (Performance/Load Testing) dưới áp lực hàng ngàn người dùng cùng lúc.

- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Security/Penetration Testing) chống lại các cuộc tấn công SQL Injection hoặc XSS.

- Kiểm thử tính tương thích trên các thiết bị di động thực tế (Mobile App Testing).

# 3. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

## 3.1 Phương pháp thiết kế Framework

Hệ thống sử dụng mô hình Page Object Model (POM) để tối ưu hóa việc quản lý và bảo trì:

- Constants Layer: Lưu trữ toàn bộ các bộ chọn (Selectors) bằng XPath và CSS để dễ dàng cập nhật khi giao diện thay đổi.

- Pages Layer: Chứa các phương thức thực hiện hành động trên trang. Các phương thức này được kế thừa từ BasePages để tái sử dụng mã nguồn.

- Utils Layer: Cung cấp các công cụ hỗ trợ như đọc cấu hình từ file .properties, khởi tạo trình duyệt, và quản lý file ngẫu nhiên.

- Tests Layer: Nơi chứa các lớp kiểm thử TestNG, điều phối các Page Objects để thực hiện kịch bản kiểm thử.

## 3.2 Kỹ thuật xử lý đặc biệt trong Automation

- Xử lý các phần tử Read-only: Sử dụng JavaScript thông qua page.evaluate để gỡ bỏ thuộc tính readonly của các trường ngày tháng trước khi nhập liệu, giúp tăng tỷ lệ thành công của script.

- Đợi thông minh (Smart Waits): Sử dụng các cơ chế waitForSelector và waitForLoadState thay vì sử dụng các hàm ngủ cứng (hard sleep) để tối ưu thời gian thực thi.

- Quản lý luồng báo cáo (Thread Safety): Sử dụng ThreadLocal để quản lý các đối tượng ExtentTest, đảm bảo rằng khi thực thi song song, log của các test case không bị lẫn lộn.

# 4. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

## 4.1 Cấu hình phần mềm

- Ngôn ngữ lập trình: Java JDK 23

- Công cụ Automation: Playwright Java v1.x.

- Framework quản lý test: TestNG.

- Báo cáo: Extent Reports v5.x.

- Trình duyệt thực thi: Google Chrome (được cấu hình qua TestConfig).

## 4.2 Cấu hình phần cứng

- RAM: Tối thiểu 8GB (khuyên dùng 16GB để chạy đa luồng ổn định).

- CPU: Core i5 thế hệ 10 hoặc tương đương.

- Lưu trữ: 500MB trống cho mã nguồn và các tệp tin báo cáo/video quay màn hình.

## 4.3 Dữ liệu kiểm thử

Dữ liệu kiểm thử được quản lý tập trung trong tệp config.properties, bao gồm:

- Thông tin tài khoản hợp lệ và không hợp lệ.

- Các chuỗi thông báo thành công/thất bại để xác thực (Assertion).

- Dữ liệu ngày tháng cho các kịch bản đặt phòng.

# 5. QUY TRÌNH THỰC THI KIỂM THỬ

## 5.1 Chuẩn bị dữ liệu

Mỗi test case khi bắt đầu sẽ khởi tạo một BrowserContext mới để đảm bảo tính độc lập, không bị ảnh hưởng bởi cache hoặc cookie của các lần test trước đó.

## 5.2 Các bước thực hiện

- Khởi tạo: Playwright khởi chạy trình duyệt dựa trên cấu hình trong TestConfig (ví dụ: chế độ có giao diện, phóng to cửa sổ).

- Đăng nhập: Các module yêu cầu quyền người dùng sẽ thực hiện luồng đăng nhập thông qua LoginForm.

- Hành động: Thực hiện các bước click, nhập liệu, chọn ngày theo kịch bản.

- Xác thực (Assertion): Sử dụng các hàm Assert của TestNG để so sánh kết quả thực tế (Actual) với kết quả mong đợi (Expected).

## 5.3 Ghi nhận kết quả

- Logs: Ghi lại từng bước hành động thông qua ExtentTestManager.info.

- Screenshots/Videos: Tự động quay màn hình toàn bộ quá trình test và lưu vào thư mục /videos để phục vụ việc điều tra lỗi khi test thất bại.

# 6. TIÊU CHÍ DỪNG VÀ ĐẠT

## 6.1 Tiêu chí tạm dừng

- Hệ thống ứng dụng (SUT) không thể truy cập (lỗi 404, 500) trên diện rộng.

- Môi trường mạng không ổn định khiến các test case liên tục bị timeout.

- Mã nguồn automation gặp lỗi nghiêm trọng không thể khởi chạy trình duyệt.

## 6.2 Tiêu chí hoàn thành

- 100% kịch bản kiểm thử trong phạm vi đã được thực thi ít nhất một lần.

- Tỷ lệ vượt qua (Pass rate) đạt tối thiểu 95%.

- Toàn bộ các lỗi nghiêm trọng (Blocker/Critical) được phát hiện bởi script đã được ghi nhận vào hệ thống quản lý lỗi.

- Báo cáo Extent Report được xuất bản đầy đủ với đầy đủ thông tin chi tiết.

# 7. QUẢN LÝ RỦI RO

| Loại rủi ro | Mô tả rủi ro | Chiến lược giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Kỹ thuật | Các phần tử UI thay đổi selector liên tục. | Sử dụng file hằng số (Constants) để quản lý tập trung, chỉ cần sửa một nơi cho nhiều test case. |
| Thời gian | Playwright có thể chạy quá nhanh so với tốc độ tải trang. | Áp dụng cơ chế đợi động (waitForSelector) và kiểm tra trạng thái loading của Ant Design. |
| Dữ liệu | Dữ liệu test (ví dụ: email đăng ký) bị trùng lặp. | Sử dụng dữ liệu động hoặc các phương thức xóa/cập nhật dữ liệu sau khi test xong. |
| Môi trường | Website demo có thể bị khóa hoặc thay đổi cấu trúc URL. | Tham số hóa toàn bộ URL và cấu hình vào file config.properties. |

# 8. SẢN PHẨM BÀN GIAO

- Mã nguồn Automation: Toàn bộ project Java sử dụng Playwright.

- Tài liệu kịch bản: Các file CSV mô tả chi tiết từng bước kiểm thử.

- Báo cáo kết quả: Tệp ExtentReport.html chứa kết quả thực thi trực quan.

- Dữ liệu bằng chứng: Các video quay lại quá trình chạy test thành công và thất bại.